Sprint 1 Scrum master:Kristoffer /Produktägare:Fredrik

25/11/2020

Kristoffer / Fredrik/Oskar/Abdulhadi/Amin

Idag spenderade vi dagen med att lägga upp grunden för vårat projectarbete med den agila metoden. Vi fastställde våran vision samt skapade kundmål för att bygga en grund för våran backlog.

Detta gjorde vi genom att bland annat skapa ett antal kunder för att se våran produkt ur deras synvinkel. Vi gjorde också flera uppgifter för att få bättre förståelse över den agila processen

26/11/2020

Dagen spenderades med att skapa en grundplan för vårat program utefter våran lista med user stories. Efter att vi granskat listan med user stories och gjort en del tilägg så kunde vi börja arbetet med att bygga våran backlog. Vi gick efter tanken ha en grund som kan visa vårat concept och jobba därefter.Att skapa ett relativt simpelt program som vi sen kunde bygga vidare på var vårat mål.Vi gav oss också in på programmen som vi kommer använda till projected dvs github,Stormboard

30/11/30

Idag spenderade vi eftermiddagen med att planera sprinten inför veckan. Vi använde rollerna som vi blivit tillagda och bestämde tillexempel att dom tre som inte spelade productägare eller scrummaster fick bestämma vad dom ville ta med sig in I sprinten. Efter detta kunde vi börja jobba I våra stories.Vi valde också att flytta över våra storys till programmet trello som är mycket mer smidigt för ett project I scrum

01/12/20

Denna dagen var väldigt lärorik då våra första storys blev Klara och lades upp som pull requests.Detta ledde till att vi fick ge oss på att hantera konflikter på github samt merga olika brancher.Vid mötet så insåg vi också att vi hade haft delade uppfatningar av visa storys mening och längd vilket vi fick diskutera.Med den insikten så lärde vi oss att estimeringar I början av sprinten är väldigt viktig och är något vi kommer lägga mer tid på I nästa sprint.

02/12/20

Flera av våra storys är Klara och testas för funktionalitet.Detta innebär att visa I development team var utan uppgifter att utföra.Vi diskuterade om vi skulle ta in mer storys in I sprinten men bestämde att det var bättre att ta den insikten vi lärt oss in I nästa sprint vid val av mängden storys.

03/12/20

Idag var alla storys Klara och bara små ändringar som dök upp I sprint mötet fixades. Då sprinten var mer eller mindre klar var det ett kort möte där vi bara bockade av o kollade på slutprodukten tillsamans och löste problem som folk haft.

04/12/20

Idag var det slutet av den första sprinten och vi hade ett möte för sprint retrospektiv.I detta mötet fick vi fram flera goda saker som vi gjort I våran första sprint så som kommunikation och hjälp vid problem.Vi fann också många delar I sprinten som vi måste förbättra för att göra nästa sprint mer effektiv.Några av dessa delar var att ha tydligare storys samt en klar definition of done

Sprint2

Produktägare:oskar Scrummaster:Amin

07/12/20

Idag började våran andre sprint och vi började justera våran backlog. Erfarenheterna ifrån första sprinten hjälpte oss att skapa tydligare storys att ta med oss in I sprintloggen.Vi tog på oss lite större storys denna gången och hoppas att programmet skall vara färdigt till nästa sprint så att vi kan finjustera det för release.

08/12/20

Idag började vi jobba på den nya sprinten.Då vi inte hade kommit så långt på våra storys så gick motet mest till att bolla ideer på olika lösningar för dom större problemen som lagring och hur vi ska komma åt informationen.